| ПГА от 06.03.2024 г. № 06 ПГА от 13.12.2024 г. № 442 | УТВЕРЖДЕНА постановлением Главы администрации города Байконур от «15» декабря 2023 г. № 510 Актуальная редакция на 13.12.2024 |
| --- | --- |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024–2030 годы»

| И.о. заместителя Главы администрации |  | ____________ С.П. Летягин |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  | Управление городского хозяйства администрации города Байконур |
| И.о. начальника Управления городского хозяйства администрации города Байконур |  | ____________ Е.В. Маслов |

2024 г.

ПАСПОРТ

государственной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур

на 2024–2030 годы»

| Ответственный исполнитель государственной программы | Управление городского хозяйства администрации города Байконур (далее – УГХ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители государственной программы | Управление по работе с государственными органами и общественными объединениями администрации города Байконур. |  |  |  |
| Участники государственной программы | Управление финансов администрации города Байконур (далее – УФ); Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Байконур (далее – ОАиГ); Информационно–аналитический отдел Аппарата Главы администрации города Байконур (далее – ИАО); Государственное казенное учреждение «Инженерные работы» (далее – ГКУ «ИР»); Государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» г. Байконур (далее – ГУПЖХ); Государственное унитарное предприятие «Производствено-энергетическое объединение «Байконурэнерго» города Байконур (далее – ГУП ПЭО «Байконурэнерго»). |  |  |  |
| Подпрограммы государственной программы | Подпрограмма 1 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур»; Подпрограмма 2 Устройство детских игровых площадок на территории города Байконур; Подпрограмма 3 Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур и улично-дорожной сети; Подпрограмма 4 Проведение ежегодного городского конкурса «Оазис Байконура». |  |  |  |
| Цели государственной программы | Повышение качества и комфорта проживания жителей города Байконур; Улучшение благоустройства города Байконур для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, создание комфортных условий для массового отдыха граждан; Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур; Совершенствование работы с жителями города Байконур, привлечение жителей города Байконур к работе по поддержанию в чистоте и порядке придомовых территорий, улучшению внешнего облика города Байконур. |  |  |  |
| Задачи государственной программы | – повышение уровня благоустройства и доступности общественных территорий города Байконур (территория соответствующего функционального назначения: площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, проезды, придомовые территории); – повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств; – создание механизма участия жителей города Байконур в формировании комфортной городской среды; – организация и проведение процедуры голосования по отбору общественных территорий на территории города Байконур; – создание механизма развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса городской среды; – благоустройство общественных (придомовых) территорий; – улучшение архитектурно-планировочного облика общественных (придомовых) территорий города Байконур; – создание новых объектов благоустройства; – проведение капитального, текущего ремонта объектов внешнего благоустройства; – обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства; – создание условий для значительного сокращения дорожно-транспортных происшествий; – обеспечение содержания автомобильных дорог; – проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог; – поддержка инициативы старших домов и жителей города Байконур, принимающих активное участие по месту жительства и/или пребывания в работе по благоустройству придомовых территорий; – поддержание чистоты и надлежащего санитарного состояния придомовых территорий многоквартирных домов; – формирование у жителей города Байконур бережного и ответственного отношения к придомовым территориям и объектам благоустройства города Байконур; – развитие культуры добрососедства, взаимоуважения и сплоченности жителей города Байконур; – организация проведения ежегодного городского конкурса «Оазис Байконура» и награждение победителей конкурса «Оазис Байконура». |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели государственной программы | Количество обустроенных общественных пространств, ед.; Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Байконур, %; Количество общественных территорий, обустроенных детскими игровыми площадками, ед.; Доля общественных территорий города в отношении, которых проведены работы по содержанию территории, %; Количество парков, скверов и других достопримечательных мест города Байконур в отношении, которых проведены работы по ремонту, ед.; Количество автомобильных дорог в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту, ед.; Доля автомобильных дорог в отношении которых проведены работы по содержанию и (или) ремонту, %; Проведение ежегодного городского конкурса «Оазис Байконур», чел. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | 2024 – 2030 годы, без деления на этапы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования государственной программы | Общий объем финансирования составляет 5 232 877,5 тыс. руб., в том числе: (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Годы | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет города Байконур |
|  | 2024 | 476 904,6 | 100 000,0 | 376 904,6 |
|  | 2025 | 413 198,9 | 100 000,0 | 313 198,9 |
|  | 2026 | 814 135,2 | 100 000,0 | 714 135,2 |
|  | 2027 | 851 350,9 | 100 000,0 | 751 350,9 |
|  | 2028 | 879 757,7 | 100 000,0 | 779 757,7 |
|  | 2029 | 881 211,3 | 100 000,0 | 781 211,3 |
|  | 2030 | 916 318,9 | 100 000,0 | 816 318,9 |
| Ожидаемые результаты реализации государственной программы | Реализация комплексных проектов благоустройства на территории города Байконур; Увеличение количества обустроенных общественных пространств; Увеличение количества общественных территорий, обустроенных детскими игровыми площадками; Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды; Выбор лучшего проекта благоустройства общественных территорий города Байконур, подлежащих благоустройству; Улучшение качества отдыха и досуга жителей города; Обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, повышение уровня благоустроенности общественных территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Байконур; Улучшение архитектурно-планировочного облика общественных (придомовых) территорий города Байконур; Поддержание и улучшение состояния объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети; Поддержание в исправном состоянии городских автомобильных дорог, тротуаров и магистральных автомобильных дорог; Создание безопасных условий для игр и активного отдыха детей, комфортные условия для проживания жителей города Байконур; Поддержание в чистоте и порядке придомовых (общественных) территорий; Улучшение внешнего облика общественной (придомовой) территории. |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024–2030 годы»

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности для проживания, работы 
и проведения свободного времени для жителей города Байконур. Объекты благоустройства обеспечивают эстетическую привлекательность, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности жителей города Байконур. В связи с этим фактом очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для всех групп жителей города Байконур, в том числе маломобильных групп населения, для гостей города Байконур.

Благоустройство общественных территорий невозможно осуществлять 
без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей города Байконур и сложившуюся инфраструктуру общественных территорий для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всех жителей города Байконур. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, необходимый уровень освещенности в темное время суток.

Анализ современного состояния сферы благоустройства показывает следующее:

вопросы благоустройства занимают значительное место в перечне требований к качеству жизни жителей города Байконур;

внимание вопросам благоустройства территорий всегда уделялось 
в последнюю очередь.

Вопросы благоустройства и жилищно–коммунального хозяйства 
в большей степени влияют на качество жизни. На территории города Байконур насчитывается 351 жилой дом, прилегающая к ним придомовая территория имеет площадь 1 557,9 тыс.кв.м.

Площадь внутригородских дорог, улиц и проездов города Байконур составляет 261,7 тыс. кв. метров, площадь парков, скверов, памятников и других достопримечательных мест города Байконур – 631,5 тыс. кв. метров, протяженность автомобильных дорог необщего пользования составляет 38,432 км с асфальтовым покрытием. На территории города Байконур порядка 643,6 тыс. кв. метров покрытий тротуаров и внутриквартальных проездов требуют ремонта или полной замены покрытий.

Зелёные насаждения – важнейший элемент внешнего благоустройства города Байконур. Роль зелёных уголков отдыха в организации комфортной, здоровой среды обитания человека настолько велика, что её трудно переоценить. Являясь важным элементом благоустройства, они выполняют и другую важную функцию – оздоровление окружающей среды, вносят размеренность 
и гармонизируют пространство города Байконур.

Необходимо планомерно восстанавливать облик парковых зон, зон отдыха, обеспечить организацию современного озеленения. Обустройство новых уголков отдыха, установка игровых комплексов, повышение уровня озеленения способствует улучшению как эстетического облика, так и функциональных возможностей зон отдыха. В городе Байконур существует 4 парка, 20 скверов, 
2 зоны отдыха, на каждой из них необходимо производить модернизацию
и ремонтные работы.

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024–2030 годы» (далее – государственная программа) даст возможность более эффективно содержать объекты благоустройства города Байконур. На территории города Байконур расположено 96 детских игровых площадок с элементами малых архитектурных форм. Анализ обеспеченности придомовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает новым требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования для детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2017), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17 мая 2017 г. № 21.

Игровые площадки города Байконур требуют оснащения дополнительным и современным оборудованием: 50 % детских игровых площадок не имеют ограждений от проездов, 30 % оборудованных и обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства.

В целях приведения придомовых территорий к современным нормам комфортности и безопасности разработана городская целевая программа «Благоустройство придомовых территорий города Байконур», реализованная 
в рамках государственной программы «Жилищно–коммунальное хозяйство 
и обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018–2024 г.г.», утвержденной постановлением Главы администрации города Байконур от 25 декабря 2017 г. № 444 «Об утверждении государственной программы «Жилищно–коммунальное хозяйство и обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018–2024 г.г.» (с изменениями) (далее – постановление) в ходе реализации которой проведены работы по устройству 39 детских игровых площадок 
на придомовых территориях города Байконур.

Работы по благоустройству общественных территорий, начатые после запуска государственной программы «Жилищно–коммунальное хозяйство 
и обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами жителей города Байконур на 2018–2024 г.г.», утвержденной нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур, будут продолжены в рамках настоящей государственной программы.

Государственная программа ориентирована на устойчивое развитие территории города Байконур, под которой предполагается повышение уровня жизни и условий проживания, отдыха жителей города Байконур, приведение территории к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего эстетического облика, повышение культурного уровня населения 
в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга жителей города Байконур.

- Цели, задачи и показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации государственной программы

Основными целями государственной программы являются:

повышение качества и комфорта проживания жителей города Байконур;

улучшение благоустройства города Байконур для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, создание комфортных условий для массового отдыха граждан;

повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур;

совершенствование работы с жителями города Байконур, привлечение жителей города Байконур к работе по поддержанию в чистоте и порядке общественных (придомовых) территорий, улучшению внешнего облика города Байконур.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

повышение уровня благоустройства и доступности общественных территорий города Байконур (территория соответствующего функционального назначения: площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, проезды, придомовые территории);

повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

создание механизма участия жителей города Байконур 
в формировании комфортной городской среды;

организация и проведение процедуры голосования по отбору общественных территорий на территории города Байконур;

создание механизма развития комфортной городской среды, комплексного развития города;

благоустройство общественных (придомовых) территорий;

проведение капитального, текущего ремонта объектов внешнего благоустройства;

обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства;

создание условий для значительного сокращения дорожно-транспортных происшествий путем проведения комплексных мероприятий в отношении объектов дорожного хозяйства;

обеспечение содержания автомобильных дорог;

проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;

организация проведения ежегодного городского конкурса «Оазис Байконура» и награждение победителей конкурса «Оазис Байконура».

С целью развития общественной инициативы будут применяться различные формы и механизмы общественного участия в принятии решений 
и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды, ведение информационно–разъяснительной работы, популяризация лучшей практики в сфере благоустройства на территории города Байконур.

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 
(с изменениями) ответственному исполнителю государственной программы необходимо представлять в Министерство строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 2 реализованных в отчетном году проектов по благоустройству общественных территорий.

К участию в мероприятиях по благоустройству общественных территорий рекомендуется привлекать студенческие отряды, добровольцев, волонтеров, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в рамках организации ежегодных мероприятий, как правило, в весенне–осенний период в виде субботников, 
а также в рамках выполнения отдельных видов работ по благоустройству территорий.

Состав показателей (индикаторов) государственной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации 
для характеристики достижения целей и решения задач государственной программы представлен в приложении № 1 к государственной программе.

Реализация государственной программы рассчитана на период 
2024 – 2030 годы. При выполнении мероприятий государственной программы 
не предусматривается их деление на этапы.

3. Перечень основных мероприятий государственной программы

Достижение целей и решение задач государственной программы
в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере благоустройства обеспечиваются за счет скоординированного выполнения комплекса основных мероприятий, приведенных в приложении № 2 
к государственной программе.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных 
на территории города Байконур, подлежащих благоустройству (с учетом 
их физического состояния), представлены в приложениях № 3, 4                                           к государственной программе.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных 
на территории города Байконур, подлежащих благоустройству (с учетом 
их физического состояния), утверждается нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур и подлежит ежегодной корректировке 
по итогам проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в устройстве детских игровых площадок города Байконур, представлен в приложении № 5 к государственной программе.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся 
в устройстве детских игровых площадок города Байконур, утверждается нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур и подлежит ежегодной корректировке.

4. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета города Байконур.

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы составит 5 232 877,5 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации:

за счет средств федерального бюджета:

2024 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2025 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2026 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2027 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2028 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2029 год – 100 000,0 тыс. руб.;

2030 год – 100 000,0 тыс. руб.

за счет средств бюджета города Байконур:

2024 год – 376 904,6 тыс. руб.;

2025 год – 313 198,9 тыс. руб.;

2026 год – 714 135,2 тыс. руб.;

2027 год – 751 350,9 тыс. руб.;

2028 год – 779 757,7 тыс. руб.;

2029 год – 781 211,3 тыс. руб.;

2030 год – 816 318,9 тыс. руб.

Объем финансирования государственной программы подлежит ежегодному уточнению с учетом индекса потребительских цен, установленного прогнозом социально–экономического развития Российской Федерации 
на текущий и плановый периоды, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации.

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы по годам представлено в приложении № 6 к государственной программе.

5. Реализация государственной программы

Детальный план–график реализации государственной программы приведен в приложении № 7 к государственной программе.

6. Меры правового регулирования

Для реализации государственной программы предусматривается подготовка предложений по внесению изменений в действующие правовые акты администрации города Байконур.

СВЕДЕНИЯ

об основных планируемых мерах правового регулирования

в сфере реализации государственной программы

| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Срок представления Главе администрации города Байконур (месяц) | Ответственный за разработку правового акта | Связь с основным мероприятием |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 2024 – 2030 гг. |  |  |  |  |  |
| ##### Вид нормативного правового акта |  |  |  |  |  |
| ##### 1 | ##### Постановление Главы администрации города Байконур | ##### Внесение изменений в Государственную программу, утвержденную постановлением Главы администрации города Байконур от 15 декабря 2023 г. № 510 «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2025-2030 годы» (с изменениями) | ##### По мере необходимости | ##### УГХ | Основное мероприятие 1,2 Подпрограммы 1 Перечня ##### основных мероприятий государственной программы (далее – Перечень) ##### Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 Перечня ##### Основное мероприятие 1,2 Подпрограммы 3 Перечня ##### Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4 Перечня |
|  |  | ##### Внесение изменений в Порядок проведения |  |  |  |
| 2 | Постановление Главы администрации города Байконур | инвентаризации общественных территорий города Байконур в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024 – 2030 годы», утвержденный постановлением Главы администрации города Байконур от 29 февраля 2024 г. № 73 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации общественных территорий города Байконур в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024 – 2030 годы» | По мере необходимости | УГХ | Основное мероприятие 1, 2 Подпрограммы 1 Перечня основных мероприятий государственной программы |
|  |  | Внесение изменений в Порядок организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий города Байконур, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города |  |  |  |
| 3 | Постановление Главы администрации города Байконур | Байконур на 2024 –2030 годы», утвержденный постановлением Главы администрации города Байконур от 29 февраля 2024 г. № 74 «Об утверждении порядка организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий города Байконур, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, в рамках государственной программы» | По мере необходимости | УГХ | Основное мероприятие 1, 2 Подпрограммы 1 Перечня |
| 4 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Положение о межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории города Байконур государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024-2030 годы», утвержденное постановлением Главы администрации города Байконур от 29 февраля 2024 г. № 74 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории города Байконур | По мере необходимости | УГХ | Основное мероприятие 1, 2 Подпрограммы 1 Перечня |
|  |  | государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024-2030 годы» |  |  |  |
| 5 | Распоряжение Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в состав межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории города Байконур государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024 – 2030 годы», утвержденный распоряжением Главы администрации города Байконур от 21 марта 2024 № 01-137р «Об утверждении состава межведомственной комиссии по обеспечению реализации на территории города Байконур государственной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024 – 2030 годы» (с изменениями) | По мере необходимости | УГХ | Основное мероприятие 1, 2 Подпрограммы 1 Перечня |
| 6 | Распоряжение Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Перечень объектов реконструкции, капитального ремонта, благоустройства инфраструктуры комплекса | Ежегодно в октябре | УГХ | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 Основное мероприятие 1, 2 Подпрограммы 3 Перечня |
|  |  | «Байконур», финансируемых за счет средств бюджета города Байконур, утвержденный нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур |  |  |  |
| 7 | Распоряжение Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Перечень объектов реконструкции и капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройства инфраструктуры комплекса «Байконур», финансируемых за счет средств бюджета города Байконур, а также финансируемых с привлечением средств федерального бюджета, утвержденный нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур | Ежегодно в октябре | УГХ | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1, Основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 Перечня |
| 8 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Перечень видов работ по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур финансируемых за счет средств бюджета города Байконур, и порядке обеспечения их финансирования, утвержденный нормативным правовым актом | Ежегодно | УГХ | Основное мероприятие 1, 2 Подпрограммы 3 Перечня |
|  |  | Главы администрации города Байконур |  |  |  |
| 9 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог необщего пользования города Байконур и космодрома «Байконур» и правилах расчета размера ассигнований бюджета города Байконур на указанные цели, утвержденные постановлением Главы администрации города Байконур от 16 августа 2017 г. № 243 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог необщего пользования города Байконур и космодрома «Байконур» и правилах расчета размера ассигнований бюджета города Байконур на указанные цели» | По мере необходимости | УЭР | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 Перечня |
| 10 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Порядок предоставления субсидии из бюджета города Байконур, утвержденный нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур | Ежегодно в ноябре-декабре | УФ | Основное мероприятие 1, 2 Подпрограммы 3 Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4 Перечня |
| 11 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Байконур, утвержденные постановлением Главы администрации города Байконур от 08 октября 2007 г. № 159 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Байконур» (с изменениями) | По мере необходимости | УГХ | Основное мероприятие 1, 2 Подпрограммы 3 Перечня |
| 12 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Правила содержания и ремонта городских, магистральных автомобильных дорог, оплачиваемых за счет средств бюджета города Байконур, утвержденные постановлением Главы администрации города Байконур от 09 ноября 2016 г. № 319 «Об утверждении Правил содержания и ремонта городских, магистральных автомобильных дорог, оплачиваемых за счет средств бюджета города Байконур» (с изменениями) | По мере необходимости | УГХ | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 Перечня |
|  |  | Внесение изменений в Положение об организации содержания сетей наружного |  |  |  |
| 13 | Постановление Главы администрации города Байконур | освещения улиц, парков, скверов, пляжных зон и территории городского кладбища, а также сетей внутриквартального освещения, оплачиваемых за счет средств бюджета города Байконур, утвержденное постановлением Главы администрации города Байконур от 07 апреля 2017 г. № 83 «Об утверждении Положения об организации содержания сетей наружного освещения улиц, парков, скверов, пляжных зон и территории городского кладбища, а также сетей внутриквартального освещения, оплачиваемых за счет средств бюджета города Байконур» (с изменениями) | По мере необходимости | УГХ | Основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 Перечня |
| 14 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Правила благоустройства территории города Байконур, утвержденные постановлением Главы администрации города Байконур от 29 июня 2018 г. № 327 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Байконур» (с изменениями) | По мере необходимости | УГХ | Основное мероприятие 1, 2 Подпрограммы 3 Перечня |
| 15 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Положение о ежегодном городском конкурсе «Оазис Байконура», утвержденное постановлением Главы администрации города Байконур от 28 июля 2021 г. № 351 «О ежегодном городском конкурсе «Оазис Байконура» (с изменениями) | Ежегодно в июне | Управление по работе с государственными органами и общественными объединениями администрации города Байконур | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 4 Перечня |
| 16 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Перечень парков, скверов, памятников и других достопримечательных мест города Байконур, утвержденный постановлением Главы администрации города Байконур от 27 июня 2024 г. № 213 «Об утверждении Перечня парков, скверов, памятников и других достопримечательных мест города Байконур» | По мере необходимости | УГХ | Основное мероприятие 1,2 Подпрограммы 1 Перечня Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 Перечня |
| 17 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Порядок оформления разрешения на проведение земляных работ на территории города Байконур, утвержденный постановлением Главы администрации города Байконур от 24 октября 2018 г. № 569 «Об утверждении Порядка оформления разрешения на | По мере необходимости | ОАиГ | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 Перечня Основное мероприятие 1,2 Подпрограммы 2, 3 Перечня |
|  |  | проведение земляных работ на территории города Байконур» (с изменениями) |  |  |  |
| 18 | Постановление Главы администрации города Байконур | Внесение изменений в Альбом типовых архитектурных решений внешнего вида ограждений на территории города Байконур и Порядок установки ограждений на территории города Байконур, утвержденные постановлением Главы администрации города Байконур от 27 марта 2023 г. № 128 «Об установке ограждений на территории города Байконур» | По мере необходимости | ОАиГ | Основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 Перечня Основное мероприятие 1,2 Подпрограммы 2, 3 Перечня |

7. Ожидаемые результаты государственной программы

Результатом основных мероприятий государственной программы является:

Выполнение программных мероприятий позволит реализовать комплексные проекты благоустройства на территории города Байконур;

увеличение обустроенных общественных территорий;

рост доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Байконур;

увеличение количества общественных территорий, обустроенных детскими игровыми площадками;

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды;

выбор лучшего проекта благоустройства общественных территорий города Байконур, подлежащих благоустройству;

улучшение качества отдыха и досуга жителей города Байконур;

обеспечение безопасности жизни и здоровья населения, повышения уровня благоустроенности общественных территорий для улучшения условий проживания и отдыха жителей города Байконур;

улучшение архитектурно-планировочного облика общественных (придомовых) территорий города Байконур;

поддержание и улучшение объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети;

поддержание в исправном состоянии городских автомобильных дорог, тротуаров и магистральных автомобильных дорог;

создание безопасных условий для игр и активного отдыха детей, комфортные условия для проживания жителей города Байконур;

поддержание в чистоте и порядке придомовых (общественных) территорий;

улучшение внешнего облика общественной (придомовой) территории.

Ежегодно на территории города Байконур будут улучшены условия жизни жителей города Байконур за счет создания качественных и современных общественных территорий, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

ПАСПОРТ

подпрограммы № 1 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | УГХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | ИАО; ОАиГ; ГКУ «ИР»; ГУПЖХ; |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта проживания жителей города Байконур; Улучшение благоустройства города Байконур для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, создание комфортных условий для массового отдыха граждан города Байконур; |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | – повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств; – организация и проведение процедуры голосования по отбору общественных территорий на территории города Байконур; – создание механизма участия жителей города Байконур в формировании комфортной городской среды; – улучшение архитектурно-планировочного облика общественных (придомовых) территорий города Байконур; – создание механизма развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса городской среды; – создание новых объектов благоустройства; – проведение капитального, текущего ремонта объектов внешнего благоустройства. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество обустроенных общественных пространств, ед.; Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Байконур, % |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2030 годы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 707 070,7 тыс. руб., в том числе: (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Годы | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет города Байконур |
|  | 2024 | 101 010,1 | 100 000,0 | 1 010,1 |
|  | 2025 | 101 010,1 | 100 000,0 | 1 010,1 |
|  | 2026 | 101 010,1 | 100 000,0 | 1 010,1 |
|  | 2027 | 101 010,1 | 100 000,0 | 1 010,1 |
|  | 2028 | 101 010,1 | 100 000,0 | 1 010,1 |
|  | 2029 | 101 010,1 | 100 000,0 | 1 010,1 |
|  | 2030 | 101 010,1 | 100 000,0 | 1 010,1 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Выполнение программных мероприятий позволит реализовать комплексные проекты благоустройства на территории города Байконур; Увеличить количество обустроенных общественных пространств; Увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов городской среды. |  |  |  |

ПАСПОРТ

регионального проекта города Байконур «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур»

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | Национальный проект «Жилье и городская среда» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Формирование комфортной городской среды |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды на территории г. Байконур | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта | Летягин С.П. | И.о. заместителя Главы администрации города Байконур |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Маслов Е.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела жилищного хозяйства и энергоресурсного обеспечения Управления городского хозяйства администрации города Байконур (далее – УГХ) |  |  |
| Администратор регионального проекта | Баранова И.С. | Главный специалист отдела жилищного хозяйства и энергоресурсного обеспечения УГХ |  |  |
| Связь с государственными программами города Байконур | Государственная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Байконур на 2024–2030 годы» |  |  |  |

2. Показатели регионального проекта

| Показатели регионального проекта | Уровень показа– теля | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | Признак ключевого параметра (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество обустроенных общественных пространств | ФП | Единица | 0 | – | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС ЭБ) |
| Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Байконур | ФП | Процент | – | – | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | нет | ГИИС ЭБ |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год |  |  |  |  |  |  | Характеристика результата | Тип результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обустроенных общественных пространств | ЕД | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | Ежегодно на территории города Байконур будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных территорий, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |
| 2 | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Процент | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | Проведены мероприятия по привлечению граждан старше 14 лет в решение вопросов развития городской среды, достигнут показатель федерального проекта «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Байконур, %», проведены мероприятия в виде субботников и отдельных видов работ по благоустройству территорий | Проведение массовых мероприятий, рейтингового голосования |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1. | Количество обустроенных общественных пространств | 101 010,1 | 101 010,1 | 101 010,1 | 101 010,1 | 101 010,1 | 101 010,1 | 101 010,1 | 707 070,7 |
|  | Федеральный бюджет | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 700 000,0 |
|  | Бюджет города Байконур | 1 010,1 | 1 010,1 | 1 010,1 | 1 010,1 | 1 010,1 | 1 010,1 | 1 010,1 | 7 070,7 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Байконур | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет города Байконур | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Маслов Е.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела жилищного хозяйства и энергоресурсного обеспечения УГХ | Заместитель Главы администрации города Байконур | 15 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Баранова И.С. | Главный специалист отдела жилищного хозяйства и энергоресурсного обеспечения УГХ | Начальник УГХ | 50 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижения результата регионального проекта | Маслов Е.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела жилищного хозяйства и энергоресурсного обеспечения УГХ | Заместитель Главы администрации города Байконур | 10 |
| 2. | Участник регионального проекта | Баранова И.С. | Главный специалист отдела жилищного хозяйства и энергоресурсного обеспечения УГХ | Начальник УГХ | 50 |
| Результат регионального проекта |  |  |  |  |  |
| 1. | Ответственный за достижения результата регионального проекта | Маслов Е.В. | Заместитель начальника управления – начальник отдела жилищного хозяйства и энергоресурсного обеспечения УГХ | Заместитель Главы администрации города Байконур | 15 |
| 2. | Участник регионального проекта | Баранова И.С. | Главный специалист отдела жилищного хозяйства и энергоресурсного обеспечения УГХ | Начальник УГХ | 25 |
| 3. | Участник регионального проекта | Ким А.Н. | И.о. директора ГКУ «ИР» | Начальник УГХ | 30 |
| 4. | Участник регионального проекта | Осипян А.Р. | Генеральный директор ГУПЖХ | Начальник УГХ | 30 |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 Устройство детских игровых площадок на территории 
города Байконур

| Ответственный исполнитель подпрограммы | УГХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | ОАиГ; ГКУ «ИР»; ГУПЖХ. |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта проживания жителей города Байконур; |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Благоустройство общественных (придомовых) территорий; Улучшение архитектурно-планировочного облика общественных (придомовых) территорий города Байконур. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество общественных территорий, обустроенных детскими игровыми площадками, ед. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2026 – 2028 годы, без деления на этапы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 97 460,3 тыс. руб., в том числе: (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Годы | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет города Байконур |
|  | 2026 | 29 433,6 | 0,0 | 29 433,6 |
|  | 2027 | 35 884,5 | 0,0 | 35 884,5 |
|  | 2028 | 32 142,2 | 0,0 | 32 142,2 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение количества общественных территорий, обустроенных детскими игровыми площадками. |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур и улично-дорожной сети

| Ответственный исполнитель подпрограммы | УГХ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы | ОАиГ; ГКУ «ИР»; ГУПЖХ. |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Повышение качества и комфорта проживания жителей города Байконур Улучшение благоустройства города Байконур для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, создание комфортных условий для массового отдыха граждан; Повышение безопасности дорожного движения в городе Байконур. |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | – повышение уровня благоустройства и доступности общественных территорий города Байконур (территория соответствующего функционального назначения: площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, проезды, придомовые территории); – повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств; – создание новых объектов благоустройства; – проведение капитального, текущего ремонта объектов внешнего благоустройства; – обеспечение содержания объектов внешнего благоустройства; – создание условий для значительного сокращения дорожно-транспортных происшествий; – обеспечение содержания автомобильных дорог; – проведение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог. |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Доля общественных территорий города в отношении, которых проведены работы по содержанию территории, %; Количество парков, скверов и других достопримечательных мест города Байконур в отношении, которых проведены работы по ремонту, ед.; Количество автомобильных дорог в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту, ед.; Доля автомобильных дорог в отношении которых проведены работы по содержанию и (или) ремонту, %. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2030 годы, без деления на этапы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 4 428 096,7 тыс. руб., в том числе: (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Годы | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет города Байконур |
|  | 2024 | 375 862,5 | 0,0 | 375 862,5 |
|  | 2025 | 312 127,5 | 0,0 | 312 127,5 |
|  | 2026 | 683 660,2 | 0,0 | 683 660,2 |
|  | 2027 | 714 425,0 | 0,0 | 714 425,0 |
|  | 2028 | 746 574,1 | 0,0 | 746 574,1 |
|  | 2029 | 780 169,9 | 0,0 | 780 169,9 |
|  | 2030 | 815 277,5 | 0,0 | 815 277,5 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшить архитектурно-планировочный облик общественных (придомовых) территорий города Байконур; Поддерживать в исправности городские автомобильные дороги, тротуары и магистральные автомобильные дороги; Поддержание и улучшение состояния объектов внешнего благоустройства, улично-дорожной сети; Создание безопасных условий для игр и активного отдыха детей, комфортные условия для проживания жителей города Байконур. |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 Проведение ежегодного городского конкурса «Оазис Байконура»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление по работе с государственными органами и общественными объединениями администрации города Байконур |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | Управление городского хозяйства администрации города Байконур |  |  |  |
| Участники подпрограммы | ГКУ «ИР» |  |  |  |
| Цели подпрограммы | Совершенствование работы с жителями города Байконур, привлечение жителей города Байконур к работе по поддержанию в чистоте и порядке придомовых территорий, улучшению внешнего облика города Байконур. |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Поддержка инициативы старших домов и жителей города Байконур, принимающих активное участие по месту жительства и/или пребывания в работе по благоустройству придомовых территорий; Поддержание чистоты и надлежащего санитарного состояния придомовых территорий многоквартирных домов; Формирование у жителей города Байконур бережного и ответственного отношения к придомовым территориям и объектам благоустройства города Байконур; Развитие культуры добрососедства, взаимоуважения и сплоченности жителей города Байконур; Организация проведения ежегодного городского конкурса «Оазис Байконура» и награждение победителей конкурса «Оазис Байконура». |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество победителей в ежегодном городском конкурсе «Оазис Байконура», ед. |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2024 – 2030 годы, без деления на этапы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 219,8 тыс. руб., в том числе: (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Годы | Всего | Федеральный бюджет | Бюджет города Байконур |
|  | 2024 | 32,0 | 0,0 | 32,0 |
|  | 2025 | 31,3 | 0,0 | 31,3 |
|  | 2026 | 31,3 | 0,0 | 31,3 |
|  | 2027 | 31,3 | 0,0 | 31,3 |
|  | 2028 | 31,3 | 0,0 | 31,3 |
|  | 2029 | 31,3 | 0,0 | 31,3 |
|  | 2030 | 31,3 | 0,0 | 31,3 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Поддержание в чистоте и порядке придомовых (общественных) территорий; Улучшение внешнего облика общественной (придомовой) территории. |  |  |  |

_________