Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы

администрации города Байконур

от 11 апреля 2022 г. № 01-140р

в ред. РГА от 20.07.2022 № 01-308р;

от 24.04.2023 № 01-154р;

от 30.01.2024 № 01-34р;

от 21.01.2025 № 01-16р;

от 20.01.2026 № 01-16р

Порядок

принятия решения о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур

- Общие положения

  - Порядок принятия решения о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур (далее – Порядок) разработан на основании Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г., в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями) (далее – Закон № 44-ФЗ), Положением о комиссии по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур, утвержденным распоряжением Главы администрации города Байконур от 11 апреля 2022 г. № 01-140р «О комиссии по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур» (с изменениями) (далее – распоряжение Главы № 01-140р), для организации принятия решения от имени администрации города Байконур об изменении существенных условий государственных контрактов, гражданско-правовых договоров (далее – контракт) на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур.

  - Во исполнение требований части 65.1  статьи  112  Закона № 44-ФЗ Порядок определяет порядок и условия принятия решения от имени администрации города Байконур о внесении изменений в существенные условия контрактов, заключенных структурными подразделениями администрации города Байконур, государственными унитарными предприятиями и государственными учреждениями, находящимися в ведении администрации города Байконур (далее – Заявители), до 01 января 2027 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. (в ред. РГА от 30.01.2024 № 01-34р, РГА от 21.01.2025 № 01-16р, РГА от 20.01.2026 № 01-16р)

  - Действие Порядка не распространяется:

на изменение условий контрактов, которые не являются существенными,     а также если при исполнении контракта не возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

на контракты, заключенные не в соответствии с порядком, предусмотренным Законом № 44-ФЗ, а по иным правовым основаниям;

на контракты, изменение условий в которых не попадает под действие требований части 65.1  статьи  112  Закона № 44-ФЗ;

на изменение условий контрактов, заключение которых согласовано            в соответствии с Порядком согласования (одобрения) сделок государственных унитарных предприятий и государственных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, утвержденным правовым актом администрации города Байконур.

- Порядок принятия решения о внесении изменений
в существенные условия контракта

  - Принятие решения о возможности (невозможности) внесения изменений в существенные условия контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур в соответствии с частью 65.1  статьи  112  Закона       № 44-ФЗ (далее – Решение) осуществляется комиссией  по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур, утвержденной распоряжением Главы № 01-140р (далее – Комиссия), до подписания сторонами заключенного контракта дополнительного соглашения или иного соглашения об изменении существенных условий контракта.

  - Для получения Решения, Заявитель направляет на имя председателя Комиссии заявление на получение решения о внесении изменений в существенные условия контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур (далее – заявление) по форме согласно приложению 1 к Порядку и прилагаемые к нему документы.

  - В заявлении должны быть указаны следующие сведения:

реквизиты контракта (номер, дата), предмет, цена контракта, источник финансирования;

сроки исполнения контракта;

номер реестровой записи из реестра контрактов в Единой информационной системы в сфере закупок;

наименование контрагента;

объем выполненных и не выполненных обязательств по контракту на дату обращения;

информация об обеспечении исполнения контракта;

причина невозможности исполнения условий контракта (с обоснованием обстоятельств, повлекших невозможность его исполнения и допускающих изменение существенных условий контракта);

существенные условия контракта, которые Заявитель просит изменить, с указанием существующих условий контракта и новых условий (изменение цены, сроков и иных существенных условий контракта, подлежащих изменению).

  - К заявлению прилагаются следующие документы:

копия действующего контракта;

документы, подтверждающие объем выполненных (невыполненных) обязательств по контракту по состоянию на дату направления заявления;

документы, подтверждающие возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения                         и являющиеся основанием для изменения существенных условий контракта (информация производителя, поставщика, подтверждающая увеличение стоимости товара и (или) комплектующих материалов; введение внешних санкций, запретов на перемещение и другие условия,   которые отсутствовали,  либо не были известны сторонам в момент заключения контракта; информация          о принятых контрагентом мерах для исполнения контракта);

сведения о соответствии предлагаемого изменения цены контракта объемам финансового обеспечения закупок, предусмотренных бюджетной сметой или планом финансово-хозяйственной деятельности заявителя (в случае изменения цены контракта);

проект дополнительного соглашения (иного соглашения) о внесении изменений в существенные условия контракта;

документы (проекты документов), оформление которых было необходимо для совершения сделки, изменения ее существенных условий в соответствии             с законодательством Российской Федерации.

  - Заявление и прилагаемые к нему документы предоставляются              в бумажном виде и на электронном носителе секретарю Комиссии.

  - До заседания Комиссии Заявитель вправе отозвать направленное заявление и прилагаемые к нему документы.

  - До заседания Комиссии секретарь и члены Комиссии вправе запросить дополнительную информацию (документы) и (или) разъяснения от Заявителя        по вопросу необходимости внесения изменений в существенные условия контракта. При этом Комиссия направляет мотивированный запрос   в адрес Заявителя о представлении информации (документов) и (или) разъяснения по вопросу необходимости внесения изменений в существенные условия контракта в установленные в запросе сроки.

  - Секретарь Комиссии:

осуществляет прием и учет поступивших заявлений и проверку документов на предмет их соответствия пункту 2.4 Порядка;

не позднее одного рабочего дня с даты поступления направляет                      в электронном виде поступившие заявления и прилагаемые к ним документы председателю Комиссии, заместителям председателя Комиссии и членам Комиссии для ознакомления и проверки обоснованности заявления                            и прилагаемых документов на соответствие требованиям федерального законодательства, правовым актам администрации города Байконур                         и Порядка;

осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для проведения заседаний Комиссии;

по мере готовности материалов по поступившим заявлениям извещает         об этом председателя Комиссии;

формирует повестку дня заседания Комиссии;

своевременно извещает членов Комиссии о дате, времени и месте проведения, повестке дня заседания Комиссии, которые определяются председателем Комиссии;

направляет мотивированный запрос   в адрес Заявителя о представлении информации (документов) и (или) разъяснения в случае, предусмотренном пунктом 2.7 Порядка;

ведет протокол заседания Комиссии;

готовит проект Решения и направляет его Заявителю после подписания, в срок, предусмотренный пунктом 2.19 Порядка.

2.9. Заседание Комиссии проводится не позднее пяти рабочих дней с даты поступления заявления.

2.10. При необходимости предоставления дополнительной информации (документов) и (или) разъяснений Заявителей, срок проведения заседания Комиссии продлевается на срок предоставления указанных информации (документов) и (или) разъяснений.

2.11.  На заседании Комиссии обсуждение по каждому вопросу повестки дня проводится отдельно.

2.12. После обсуждения представленных документов по каждому заявлению проводится открытое голосование, результаты которого фиксируются в протоколе заседания Комиссии.

2.13.    Решение по каждому заявлению принимается отдельно.

2.14. Решение принимается простым большинством голосов                             и фиксируются в протоколе заседания Комиссии. При равном количестве голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.

2.15. Результат рассмотрения заявления и принятое Комиссией Решение фиксируется в протоколе заседания Комиссии.  Особое мнение члена Комиссии, проголосовавшего за Решение, отличное от принятого Комиссией,                          в обязательном порядке отражается в протоколе заседания Комиссии.

2.16. Решение оформляется по форме согласно приложению 2                        к Порядку. Оформленный бланк Решения подписывается председателем Комиссии, заверяется печатью Аппарата Главы администрации города Байконур с воспроизведением государственного герба Российской Федерации.

2.17. В Решении допускается указание на существенные условия контракта, подлежащие изменению и  не подлежащие изменению.

2.18. Протокол подписывается председателем Комиссии и всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании Комиссии.

2.19. Решение Комиссии в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем заседания Комиссии (подписания протокола), направляется Заявителю.

3. Основания для принятия решения

о невозможности внесения изменений в существенные условия контракта

3.1. Основаниями для принятия Комиссией решения о невозможности внесения изменений в существенные условия контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур являются:

а) информация, указанная в пунктах 2.3, 2.4 Порядка, представлена не в полном объеме;

б) выявление недостоверности сведений, содержащихся в заявлении                  и документах, указанных в пунктах 2.3, 2.4  Порядка;

в) отсутствие надлежащего документального подтверждения возникновения независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;

г) изменение (увеличение) цены контракта не покрыто объемами финансового обеспечения;

д) нарушение требований Порядка, неустранение выявленных нарушений и недостатков в представленных документах.

3.2. В протоколе заседания Комиссии и в решении о невозможности внесения изменений в существенные условия контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур обязательно указывается мотивированное обоснование принятого решения.

- Порядок повторной подачи заявления

  - В случае несогласия с принятым Комиссией Решением Заявитель вправе повторно обратиться в Комиссию с заявлением в соответствии                         с Порядком.

  - При необходимости изменения существенных условий контракта,              по которому Комиссией ранее принималось Решение, Заявителю необходимо обратиться с новым заявлением.

- Заключительные положения

5.1. Руководители и должностные лица Заявителей несут персональную ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение требований, предусмотренных Порядком.

_______________

Приложение  1

к Порядку принятия решения 
о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур

Бланк письма Заявителя				Председателю комиссии

по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение решения 
о внесении изменений в существенные условия контракта 
на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур

_________________________________________________________________________

(полное наименование структурного подразделения администрации города Байконур,

государственного унитарного предприятия, учреждения)

в соответствии с Порядком принятия решения о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур, утвержденным распоряжением Главы администрации города Байконур от _________________ № ____ (далее – Порядок), просит принять решение о возможности внесения изменений в существенные условия контракта на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур:

- Реквизиты контракта (номер, дата): ________________________________.

- Предмет контракта: _____________________________________________.

- Цена и валюта контракта: ________________________________________.

- Источник финансирования контракта: ______________________________.

- Сроки исполнения контракта: _____________________________________.

- Номер реестровой записи из реестра контрактов в ЕИС: ______________.

- Наименование контрагента: ______________________________________.

- Объем выполненных и не выполненных обязательств по контракту___________________________________________________________.

- Информация об обеспечении исполнения контракта (способ и размер обеспечения исполнения обязательств по контракту): ______________________.

- Причина невозможности исполнения условий контракта: _____________________.

- Существенные условия контракта, которые необходимо изменить, с указанием существующих условий контракта и новых условий (изменение цены, сроков и иных существенных условий контракта, подлежащих изменению):_________________________________________________________.

К заявлению прилагаются:

1. Копия действующего контракта – на ___ л. в 1 экз.

2. ________________________ (указать документы, подтверждающие объем выполненных (невыполненных) обязательств по контракту по состоянию на дату направления заявления) – на _____ л. в 1 экз.;

3. _____________________________________________ (указать документы, подтверждающие наступление возникновение независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения на условиях, указанных сторонами в момент заключения, и являющихся являющиеся основаниями основанием для изменения существенных условий контракта (информация производителя, поставщика, подтверждающая увеличение стоимости товара и (или) комплектующих материалов; введение внешних санкций, запретов на перемещение и другие условия,   которые отсутствовали,  либо не были известны сторонам в момент заключения контракта; информация о принятых контрагентом мерах для исполнения контракта) – на _____ л. в 1 экз.

3. Проект дополнительного соглашения к контракту - на ___ л. в 1 экз.

4. ______________________________________ - на ___ л. в 1 экз.

5. ______________________________________ - на ___ л. в 1 экз.

Руководитель       _________________________ (__________________)

Главный бухгалтер ________________________ (_________________)

Исполнитель _______________________, тел. ______________

____________________

Приложение 2

к Порядку принятия решения 
о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР

проспект академика Королева, 33 г. Байконур, 468320 тел. (336-22) 7-12-60, тел. (факс) (336-22) 7-16-23 www.baikonuradm.ru

____________ № ________________ на № от .

Решение

о возможности (невозможности) внесения изменений
в существенные условия контракта на закупку товаров, работ, услуг 
для нужд города Байконур

Комиссия по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур, рассмотрев заявление ________________________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения администрации города Байконур,

________________________________________________________________________________

государственного унитарного предприятия, учреждения)

от «____» _____________ 20___ г. (протокол заседания комиссии по принятию решений о внесении изменений в существенные условия контрактов на закупку товаров, работ, услуг для нужд города Байконур от ___________________ № __________) принимает решение о возможности (невозможности) внесения изменений в существенные условия контракта на закупку _______________________________ в части изменения_______________________

в случае невозможности изменения существенных условий контракта указывается причина в соответствии с пунктом 3.1 Порядка:

_______________________________________________________________________________.

Председатель комиссии                                                _______________/Фамилия, инициалы/

(подпись)

М.П.

_____________